###### Совет народных депутатов Петровского сельского поселения

###### Павловского муниципального района

###### Воронежской области

## РЕШЕНИЕ

от   23.06. 2017                           №  143

с. Петровка

Об утверждении Программы комплексного

развития транспортной инфраструктуры

на территории Петровского сельского

поселения Павловского муниципального

района Воронежской области на 2017-2030

годы

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 6.1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом Петровского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области, Совет народных депутатов Петровского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области

РЕШИЛ:

- Утвердить Программу комплексного развития транспортной  инфраструктуры на территории Петровского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы.

- Обнародовать настоящее решение в соответствии с Положением о порядке обнародования муниципальных правовых актов Петровского сельского поселения.

- Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.

Утверждено Решением Совета народных депутатов Петровского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области от 23.06.2017 года № 143

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Петровского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области на 2017 – 2030 годы

ПАСПОРТ

Программы  комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Петровского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Петровского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;- Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Генеральный план Петровского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области. |
| Заказчик программы, местонахождение | Администрация Петровского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области, 396443, Воронежская область, Павловский район, с. Петровка, проспект Революции, д.83 |
| Разработчик программы, местонахождение | Администрация Петровского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области, 396443, Воронежская область, Павловский район, с. Петровка, проспект Революции, д.83 |
| Исполнители программы, местонахождение | Администрация Петровского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области, 396443, Воронежская область, Павловский район, с. Петровка, проспект Революции, д.83 |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Петровского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области. |
| Цель программы | Развитие транспортной инфраструктуры. Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Петровского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области. |
| Задачи программы | Основными задачами Программы являются: - формирование условий для социально-экономического развития; - повышение безопасности, надежности, качества эффективности транспортного обслуживания населения; - снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения; - обеспечение более комфортных условий проживания населения. |
| Сроки реализации программы | 2017 – 2030 годы. |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: Средства местного бюджета уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Мероприятия программы | - разработка проектно-сметной документации; - мероприятия по организации дорожного движения; - ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2030 году предполагается: 1. Развитие транспортной инфраструктуры. 2. Развитие сети дорог поселения. 3. Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения. 4. Повышение безопасности дорожного движения. |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Петровского сельского поселения.

Территория  Петровского сельского поселения   входит в состав территории Павловского  муниципального района Воронежской области.

Территория  Петровское сельское поселение включает в себя пять населенных пункта: с. Петровка, с. Михайловка, посёлок Белая Деревня, посёлок Копанки, посёлок Рассвет .Населения на начало 01.01.2017 года составляет 2565  чел.

Село Петровка является административным центром Петровского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской  области.

Село Петровка расположено в центральной части сельского поселения на левом берегу рек Осередь и Данило. Главный въезд в село со стороны районного центра - города Павловска -осуществляется с южной стороны по автодороге«Павловск – Калач – Петропавловка» - Бутурлиновка. В центре села Петровка ответвляется дорога через реку Осередь в село Михайловку.

Планировочная структура села обусловлена природными условиями и представлена улицами  различной конфигурации. Улицы, в основном, с двухсторонней застройкой.   Село Михайловка расположено на пойменной терассе правого берега реки Осередь. Главный въезд в село осуществляется с юго-восточной стороны по дамбе, проходящей по пойме реки Осередь от села Петровка.

Посёлок Белая Деревня удалён от центра поселения на     расстоянии  3,4 км. Заезд в посёлок со стороны административного центра района осуществляется с дороги регионального значения «Павловск – Калач – Петропавловка» - Бутурлиновка» . Численность населения-24 чел.                                                         Посёлок Копанки удалён от центра поселения на расстоянии 10,1 км. Заезд в посёлок осуществляется с дороги регионального значения «Павловск – Калач – Петропавловка» - Бутурлиновка» - с. Михайловка Фактически  проживают  в посёлке 2 человека.                                                                                                                     Посёлок Рассвет  удалён от центра поселения на расстоянии  8 км . Заезд в посёлок осуществляется с дороги регионального значения «Павловск – Калач – Петропавловка» - Бутурлиновка» .Фактически  проживают 6 человек.

Климат на территории Петровского сельского поселения  умеренно-континентальный  с жарким и сухим  летом  и умеренно  холодной зимой  с устойчивым снежным покровом  и хорошо  выраженными  переходными  сезонами.

Среднегодовая температура воздуха составляет +6,7°С. Средние из абсолютных максимальных температур составляют +36°С, средние из абсолютных минимальных температур составляют -30°С. Первые морозы наблюдаются в первых числах октября. Продолжительность безморозного периода от 227 до 233 дней.

Годовая сумма осадков на территории составляет от 450 до 550 мм. Образование устойчивого снежного покрова происходит в середине декабря, а разрушение — в конце марта. Толщина снежного покрова от 15 до 20 см. Число дней со снежным покровом — 105.

Территория относится к зоне недостаточного увлажнения, что обусловлено достаточно высокой испаряемостью в теплый период.

В течение года преобладают средние скорости ветра (3,8 м/сек.).

К неблагоприятным метеорологическим явлениям, наносящим значительный ущерб сельскохозяйственному производству, относятся заморозки, засухи, суховеи, сильные ветры, ливни и град. Опасные метеорологические явления, приводящие к ЧС, и главным образом на дорогах, - метели, ливневые дожди, град, шквал, гололёд.

Сельскохозяйственное освоение для растениеводства благоприятно на существующих пахотных землях, строительство животноводческих ферм – на территории недействующих и вновь создаваемых предприятий с соблюдением размера санитарных зон до границ жилой застройки. Повышение урожайности сельхоз культур предусматривает научно обоснованное внесение удобрений, средств защиты растений, совершенствование структуры посевных площадей; внедрение высокоурожайных, засухоустойчивых сортов.

Внешние связи Петровского сельского поселения поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом. Сооружения речного, воздушного и железнодорожного сообщения в Петровском сельском поселении отсутствуют.

Автомобильный транспорт

В настоящее время внешние связи Петровского сельского поселения поддерживаются транспортной сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения. По территории Петровского сельского поселения проходит автомобильная дороги общего пользования регионального значения:

- «Павловск – Калач – Петропавловка» - Бутурлиновка.

Одной из основных проблем автодорожной сети Петровского сельского поселения является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует требуемому техническому уровню.

- Прогноз транспортного спроса, изменения  объемов и характера передвижения населения и перевозов груза на территории Петровского сельского поселения.

Улично-дорожная сеть и транспорт

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения  на территории поселения  составляет 44,300км, из них  с твердым покрытием 19,525км.

Доля протяженности  автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием  в общей  протяженности  автомобильных  дорог  общего пользования  местного значения 44%.                                                               Перспектива развития  территорий  Петровского сельского поселения

- рассматривается до 2030 г.

На  территории  поселения необходимо   провести  мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры  :

1) Строительство автомобильных дорог с асфальтовым покрытием в границах населенных пунктов сельского поселения, общей  протяженностью 14,3 км;

3) Реконструкция асфальтобетонного покрытия улиц населенных

пунктов сельского поселения, общей протяженностью 10,3 км;

4) Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия улиц населенных пунктов сельского поселения, общей  протяженностью 4,6 км;

5) Строительство остановочного павильона в селе Петровка;

По территории Петровского сельского поселения проходят участки автомобильных дорог, являющихся собственности Воронежской области, общая протяженность которых составляет 15,5 км. Дороги относятся к III и IV технической категории.

Перечень автомобильных дорог общего пользования, являющихся собственностью Воронежской области и  расположенных на территории Петровского сельского поселения

Выкопировка из приложения к постановлению администрации области от 30.12.2005 N 1239

(в ред. Постановления администрации Воронежской области от 24.08.2006 N 782)

| Шифр дороги | Наименование дороги | протяженность по территории поселения | категория |
| --- | --- | --- | --- |
| В16-0 | "Павловск - Калач - Петропавловка" - Бутурлиновка | 9,5 | III |
| В24-0 | "Павловск - Калач - Петропавловка" | 4,4 | III |
| 14-20 | "Павловск - Калач - Петропавловка" - Бутурлиновка"- с. Михайловка | 1,6 | IV |

Основу дорожной сети Петровского сельского поселения составляет региональная автомобильная дорога "Павловск - Калач - Петропавловка" - Бутурлиновка. Въезд на территорию поселения осуществляется по этой автомобильной дороге с южной стороны.

От села Михайловка в южном направлении,  к поселку Рассвет, проходят две грунтовые дороги, одна - вдоль русла реки Осередь, вторая - по возвышенности. В зависимости от погодных условий и времени года проезд в поселок Рассвет возможен по одной из этих дорог. От поселка Рассвет грунтовая дорога ведет вдоль урочища Студеный Лес в Александро -Донское сельское поселение, с выходом на автомагистраль М4 "Дон";

- в северо-западном направлении, по границе Петровского сельского поселения вдоль Шипова леса проходит грунтовая дорога, ведущая к поселку Копанки и далее от поселка Копанки к автомагистрали М4 "Дон" .

Перечисленные грунтовые дороги осуществляли и осуществляют до сегодняшнего дня, наряду с региональной автодорогой, внешние связи Петровского  сельского поселения с соседними муниципальными образованиями.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов поселения обеспечивает  внутренние транспортные связи, включает в себя въезды и выезды на территорию населенных пунктов, главные улицы застройки, основные и второстепенные проезды.

Улично-дорожная сеть села Петровка имеет сложную структуру.

Основной транспортной осью села Петровка является автомобильная дорога "Павловск - Калач - Петропавловка" - Бутурлиновка, проходит через центр села Петровка  по улицам Комарова,  проспекту Революции, ул. К.Маркса, которые имеют асфальтовое покрытие и уличное освещение. Автомобильная  дорога не обеспечивает требуемый уровень безопасности, особенно в части движения транзитного движения по населённым пунктам. Необходимо вынести транзитный поток транспорта дороги Павловск-Бутурлиновка из центра села, что позволит  сохранить основной сельский центр и создать условия для его развития и эксплуатации.

Второстепенными улицами являются 1 Мая, Советская,Гагарина,Чапаева,ЛизыЧайкиной,Шаповаловой,Давиденко,Дзержинского, Пролетарская, Ленина, и переулки между ними, которые выполняют роль проездов к местам проживания и дублируют основные направления.

Общественный пассажирский транспорт.

Важное значение для обеспечения жизнедеятельности поселения имеет общественный пассажирский транспорт.

В настоящее время Петровское сельское поселение обслуживается автотранспортным предприятием  тремя ежедневными автобусными маршрутами, следующими от автостанции города Павловска через территорию Петровского сельского поселения: "Павловск - Воронцовка", "Павловск - Переездное", "Павловск - Петровка" - всего 13 рейсов в сутки.

Индивидуальный транспорт.

Наряду с пассажирским транспортом  общественного пользования продолжается рост количества индивидуального автомобильного транспорта. Общее количество легкового транспорта в Петровском сельском поселении составляет примерно 350 ед. Хранение индивидуальных автомобилей осуществляется на придомовых участках.  Открытых площадок для хранения индивидуального транспорта нет.

В результате анализа состояния территории поселения выявлены следующие проблемы транспортной инфраструктуры:

1. Улицы населенных пунктов нуждаются в благоустройстве: требуется укладка и реконструкция асфальтобетонного покрытия, ограничение дорожного полотна, формирование пешеходных тротуаров, организация остановочных пунктов и карманов для парковки легкового транспорта и общественного транспорта.

2. Требуется оборудовать остановочные площадки общественного транспорта, включая устройство остановочных павильонов.

К основным мероприятиям по развитию улично-дорожной сети, обеспечивающим надлежащую пропускную способность, надежность и безопасность движения транспорта и пешеходов, относится реконструкция существующей улично-дорожной сети с целью увеличения ее пропускной способности.

Необходимо приведение всех автодорог сельского поселения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние.

Таблица 1

Потребность в реконструкции уличной сети населенных пунктов поселения, км

| Населенный пункт | улица | ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия | полная реконструкция асфальтобетонного покрытия | устройство нового асфальтобетонного покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Село Петровка | ул. Ленина |  |  | 1,0 |
|  | Проспект Революции | 0,1 | 1,1 | 0,7 |
|  | ул. Советская | 1,5 | 1,5 |  |
|  | ул. 1 Мая | 1,1 | 1,1 |  |
|  | ул. Комарова |  |  | 1,0 |
|  | ул. Гагарина |  |  | 0,5 |
|  | ул. Кирова | 1,5 | 1,5 |  |
|  | ул. Чапаева |  |  | 0,6 |
|  | ул. Лизы Чайкиной | 0,4 | 0,4 | 0,8 |
|  | ул. Шаповаловой |  | 0,9 | 0,9 |
|  | ул. Давиденко |  |  | 3,5 |
|  | ул. Шевченко |  |  | 1,5 |
|  | ул. Дзержинского |  |  | 0,8 |
|  | ул. Пролетарская |  |  |  |
|  | ул. Луговая |  |  |  |
| Село Михайловка | ул. 60 лет Октября |  | 0,2 |  |
|  | ул. Зои Космодемьянской |  | 0,5 |  |
|  | ул. Матросова |  | 2,0 |  |
|  | ул. Пушкина |  | 1,2 |  |
|  | ул. Олега Кошевого |  |  | 0,8 |
|  | ул. Садовая |  |  | 1,2 |
| Белая Деревня | ул. Ворошилова |  |  | 1 |
|  | Итого по поселению | 4,6 | 10,4 | 14,3 |

Обслуживание населения автомобильным пассажирским транспортом межмуниципального сообщения в настоящее время  удовлетворяет потребности населения.

- Прогноз транспортного спроса, изменения  объемов и характера передвижения населения и перевозов груза на территории Петровского сельского поселения.

Таблица 2

Перечень автомобильных дорог местного значения, с их характеристиками, расположенных на территории Петровского сельского поселения.

| № п/п | Идентификационный номер автомобильной дороги |  | Наименование автомобильных дорог/ улиц | Протяжённость, км |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего |  | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | асфальт |  | грунт | щебень |
| с.Петровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 233 848 ОП МП - 01 | ул. Комарова |  | 1,750 |  | - | 1,750 | - |
| - 22 |  | 20 233 848 ОП МП - 02 | ул. Советская |  | 1,525 |  | 1,525 | - | - |
|  |  | 20 233 848 ОП МП - 03 | ул. Гагарина |  | 0,450 |  |  | 0,450 |  |
|  |  | 20 233 848 ОП МП - 04 | ул. 1 Мая |  | 1,100 |  | 0,800 | 0,300 |  |
|  |  | 20 233 848 ОП МП - 05 | ул. Кирова |  | 1,511 |  | 1,211 | 0,300 | - |
|  |  | 20 233 848 ОП МП - 06 | ул. Чапаева |  | 3,550 |  | 1,950 | 1,600 | - |
|  |  | 20 233 848 ОП МП - 07 | ул. Полевая |  | 1,300 |  | - | 1,300 | - |
|  |  | 20 233 848 ОП МП - 08 | ул. Лизы Чайкиной |  | 1,896 |  | 1,096 | 0,800 | - |
|  |  | 20 233 848 ОП МП - 09 | ул. Шаповаловой |  | 0,870 |  | 0,870 | - | - |
|  |  | 20 233 848 ОП МП - 10 | Проспект Революции |  | 1,813 |  | 1,163 | 0,650 | - |
|  |  | 20 233 848 ОП МП - 11 | ул. Давиденко |  | 3,500 |  | - | 3,500 | - |
|  |  | 20 233 848 ОП МП - 12 | ул. Шевченко |  | 1,825 |  | - | 1,825 | - |
|  |  | 20 233 848 ОП МП - 13 | ул. Ленина |  | 3,010 |  | 2,160 | 0,850 |  |
|  |  | 20 233 848 ОП МП - 14 | ул. Дзержинского |  | 1,600 |  | - | 1,600 | - |
|  |  | 20 233 848 ОП МП - 15 | ул. Пролетарская |  | 3,000 |  | - | 3,000 | - |
|  |  | 20 233 848 ОП МП - 16 | ул. Луговая |  | 2,450 |  | - | 2,450 | - |
|  |  | Итого по с. Петровка |  |  | 31,150 |  | 10,775 | 20,375 |  |
| посёлок Белая Деревня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 233 848 ОП МП - 17 | ул. Ворошилова |  | 1,000 |  | - | 1,000 | - |
|  |  | Итого по пос. Белая Деревня |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
| с.Михайловка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 233 848 ОП МП - 18 | ул. 60 лет Октября |  | 3,000 |  | 3,000 | - | - |
|  |  | 20 233 848 ОП МП - 19 | ул. З.Космодемьянской |  | 0,450 |  | 0,450 | - | - |
|  |  | 20 233 848 ОП МП - 20 | ул. А.Матросова |  | 3,100 |  | 3,100 | - | - |
|  |  | 20 233 848 ОП МП - 21 | ул.Пушкина |  | 2,200 |  | 2,200 |  | - |
|  |  | 20 233 848 ОП МП - 22 | ул.О.Кошевого |  | 0,800 |  | - | 0,800 | - |
|  |  | 20 233 848 ОП МП - 23 | ул.Садовая |  | 1,200 |  | - | 1,200 | - |
|  |  | Итого по с.Михайловка |  |  | 10,750 |  | 8,750 | 2,000 | - |
| посёлок Копанки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 233 848 ОП МП - 24 | ул.Некрасова |  | 0,600 |  | - | 0,600 | - |
|  |  | Итого по пос.Копанки |  |  | 0,600 |  | - | 0,600 | - |
| посёлок Рассвет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 233 848 ОП МП - 25 | ул.Кольцовская |  | 0,800 |  | - | 0,800 | - |
|  |  | Итого по пос.Рассвет |  |  | 0,800 |  | - | 0,800 |  |
|  | Всего по поселению: |  |  | 44,300 |  | 19,525 |  | 24,775 | - |

В результате анализа улично-дорожной сети Петровского сельского поселения выявлены следующие проблемы транспортной инфраструктуры сельского поселения:

Проблема 1. Требуется устройство автодорог с гравийно-песчаным покрытием , ремонт дорог с асфальтированным покрытием,

Проблема 2. Требуется оборудовать остановочные площадки общественного транспорта.

Проблема 3. Строительство автомобильных дорог с асфальтовым покрытием

(другие проблемы: неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог; недостаточность ширины проезжей части (4-6м); значительная протяженность грунтовых дорог; отсутствие дифференцирования улиц по назначению; отсутствие искусственного освещения; отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения  пешеходов).

3.Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

Проектные решения по развитию сети внешних автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих поселки устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

К основным мероприятиям по развитию улично-дорожной сети, обеспечивающим надлежащую пропускную способность, надежность и безопасность движения транспорта и пешеходов, относится реконструкция существующей улично-дорожной сети, благоустройство существующих остановочных павильонов.

Улицы населенных пунктов нуждаются в благоустройстве: требуется укладка гравийно-песчаного и асфальтированного покрытия, формирование пешеходных тротуаров, организация остановочных пунктов и карманов для парковки легкового транспорта и общественного транспорта.                                             Генеральным планом сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пассажирским транспортом.

Таблица 3

Перечень мероприятий по обеспечению территории Петровского сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

| № п/п | Наименование | Сроки реализации (в годах) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отсыпка грунтовых дорог гравийно-песчаным покрытием в с.Петровка | 2017-2030 |
| 2 | Асфальтирование дорог с гравийно-песчаным покрытием в с. Петровка | 2018-2030 |
| 3 | Капитальный ремонт дорог с асфальтированным покрытием | 2017-2030 |

Места размещения объектов транспортной инфраструктуры показаны на схеме 1.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ транспортной ИНФРАСТРУКТУРЫ

Целевые индикаторы и показатели развития системы транспортной инфраструктуры Петровского сельского поселения.

Таблица 4

Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры – текущее состояние

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения транспортных слуг | Система автомобильных улиц и дорог | м2 | 265800 | 265800 | 265800 | 265800 | 265800 | 265800 |
|  | Улучшенная структура улично- дорожной сети | м2 | 265800 | 265800 | 265800 | 265800 | 265800 | 265800 |
| Показатели спроса на развитие улично- дорожной сети | Общая протяженность улично-дорожной сети | м2 | 265800 | 265800 | 265800 | 265800 | 265800 | 265800 |
| Показатели степени охвата потребителей улично- дорожной сети | Транспортная обеспеченность | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | Безопасность дорожного движения | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Показатели надежности улично- дорожной сети | Объем реконструкции сетей (за год) | км | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

- Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.

Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи поселков с сохранением существующей структуры улично-дорожной сети и с созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивающей пропуск возрастающих транспортных потоков, а также выходы на внешние автодороги.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения в населенных пунктах Генеральным планом предусмотрено строительство улиц и дорог.

Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в табл. 9 СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»:

- главные улицы;

- улицы в жилой застройке: основные;

- улицы в жилой застройке: второстепенные;

- проезды.

Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0-2,25 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. В связи с обслуживанием территории внешними автомобильными дорогами, предлагается включение их участков в состав улично-дорожной сети главных улиц и сохраняют местное значение. Для  упорядочения движения  пешеходов  имеется  тротуар  протяженностью 0,780  км

Таблица 5

| Населенный пункт | Показатели | Ед.изм. | Кол-во | Реконструкция I оч. | Строительство |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I оч. | Р.С. |
| с.Петровка | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 31,150 | 6,500 | 12.300 |  |
|  | главных улиц; | км | 10,755 | 6,500 | 3,400 |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 20,375 | - | 7,900 |  |
| с.Михайловка | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 10,750 | 3,900 | 3,000 |  |
|  | главных улиц; | км | 8,750 | 3,900 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 2,000 |  | 3,000 |  |
| пос.Белая Деревня | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 1,000 |  | 1,000 |  |
|  | главных улиц; | км | 1.000 |  |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | - |  | 1,000 |  |

Предложенная структура улично-дорожной сети максимально решает транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми связями населенные пункты, повышает плотность главных и основных улиц, обеспечивает удобные выходы на региональную автодорогу.

Так как в населенных пунктах Петровского сельского поселения дома в жилой застройке имеют придомовые участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта, размещения гаражей не требуется.

Объекты, не затронутые реконструкцией, сохраняются.

В соответствии с проектными решениями определен перечень планируемых для размещения объектов местного значения поселения:

Объекты местного значения

- реконструкция автомобильных дорог IV, V категории и некатегорийных общей протяженностью 44,30 км.

Улично-дорожная сеть

- реконструкция главных улиц, общей протяженностью 10,4 км;

-реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 0,0 км;

-строительство главных улиц, общей протяженностью 3,4 км; строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 8,9 км;

Объекты транспортной инфраструктуры, отображены на: «Схеме развития транспортной инфраструктуры Петровского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области», входящей в состав Генерального плана Петровского сельского поселения.

6.Оценка эффективности мероприятий развития социальной инфраструктуры

ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Программа инвестиционных проектов  улично – дорожной сети Петровского сельского поселения.

Таблица 6

| № п/п | Наименование объекта | Цель реализации | Сроки реализации |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб. | Единица измерения (м2) | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  | на весь период 2017-2030 гг. | по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения | Повышение качества улично-дорожной сети | 01.2017 | 12.2030 | 48584 | 125003 | 18584 | 2995 | 3145 | 3302 | 4722 | 24970 | 9450 | Админстрация Петровского сельского поселения |
| * информация требует уточнения (при участии в программе будут предусмотрены субсидии Воронежской области, администрации Павловского муниципального района Воронежской области). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.1. Структура инвестиций.

Общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприятия по модернизации объектов  улично – дорожной сети Петровского сельского поселения на 2017 - 2030 годы, составляет 48584 тыс. рублей. Из них наибольшая доля требуется на ремонт  автомобильных дорог.

В результате анализа состояния улично-дорожной сети Петровского сельского поселения выявлено, что экономика поселения является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. В настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты транспортной инфраструктуры поселения, осуществляют незначительные капитальные вложения. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вышестоящих бюджетов.

Оценочное распределение денежных средств на реализацию ПТР (в ценах 2017 года) приведено в таб. 8.

Таблица 7

Источники привлечения денежных средств на реализацию ПКР

Петровского сельского поселения, тыс. руб.

| № п/п | Наименование | Бюджеты всех уровней и частные инвесторы | в т.ч. федеральный бюджет * | в т.ч. областной бюджет * | в т.ч. бюджет Петровского сельского поселения | в т.ч. внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 48584 | 0 | 28000 | 20584 | 0 |

* информация требует уточнения (при участии в программе является возможным предусмотреть субсидии федерального, областного бюджета).

Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Перспективы сельского поселения до 2030 года связаны с расширением производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйствах.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития Петровского сельского поселения, отмечается следующее:

- бюджетная обеспеченность низкая;

- транспортная доступность населенных пунктов поселения приемлемая;

- состояние жилищного фонда - в большей части приемлемое с достаточно высокой долей ветхого жилья;

- доходы населения на уровне средних по району.

7. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры.

- развитие транспортной инфраструктуры поселения;

- сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности;

- формирование условий для социально- экономического развития;

- повышение безопасности;

- качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность;

-снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

8. Предложение по институциональным преобразованиям. Совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности  на территории Петровского сельского поселения.

Администрация Петровского сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 14 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном  хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной  инфраструктуры;

2.Вверификация данных;

3.Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной  инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.