Администрация ПЕТровского сельского поселения

Павловского муниципального района

Воронежской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  12.02.2019 года  № 4-р

с. Петровка

О создании противопаводковой

комиссии и об организации работ по

пропуску весеннего половодья

в 2019 году на территории

Петровского сельского поселения

На основании Федерального закона от 21.12.1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ст.14 п.8, п.26  ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года и в целях защиты населения, жилых и хозяйственных объектов в период весеннего паводка, своевременной подготовке мостов и автомобильных дорог к безаварийному пропуску паводковых вод:

- Создать на территории поселения противопаводковую комиссию согласно приложению №1.

2. Утвердить план проведения первоочередных мероприятий при подготовке к паводку в 2019 году согласно приложению № 2.

3. Рекомендовать членам противопаводковой комиссии определить задачи и участки работы каждого члена комиссии в подтопляемых и затопляемых зонах; силы и средства потребные на этот период, в том числе и плавсредства; привлекаемое население и материальные ресурсы. Проработать вопросы эвакуации населения из зон возможного подтопления и затопления и их временное размещение.

4. В срок до 01.03.2019 года обеспечить чистоту водозаборов питьевой воды, для чего произвести герметизацию скважин от попадания талых паводковых вод, создать запас дезинфицирующих средств для обеззараживания питьевой воды;

5. Провести работы по очистке мостовых и трубчатых переходов через дороги, кюветов, водоотводов от снега и льда.

6. Руководителям учреждений и организаций всех форм собственности провести разъяснительную работу среди населения по технике безопасности и предотвращению несчастных случаев среди детей и взрослых в паводковый период, используя личные контакты и собрания, а также по вопросу страхования имущества на случай затопления при высоком паводке.

7. Запретить рыбную ловлю на всех водоемах и затопляемых территориях поселения на весь период весеннего паводка.

8. Данное распоряжение подлежит обнародованию.

9. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Петровского сельского поселения

Павловского муниципального района                                               В.А.Реутский

Приложение  №1

к распоряжению

главы Петровского сельского поселения

от 12.02.2019 года  № 4-р

Состав

противопаводковой комиссии

на территории Петровского сельского поселения

| - Реутский Виталий Анатольевич | -председатель комиссии, глава Петровского сельского поселения |
| --- | --- |
| - Плиса Алексей Владимирович | -заместитель председателя комиссии, первый заместитель генерального директора ООО ПТП «Агропромснаб» |
| - Гермоненко Александр Викторович | -заместитель председателя комиссии, учитель физкультуры МОУ«Петровская СОШ» |
| Члены комиссии: |  |
| - Мельник Лидия Гавриловна | - старший инспектор администрации Петровского сельского поселения |
| 5.Васильченко Иван Андреевич | -участковый уполномочены полиции Павловского РОВД ( по согласованию) |
| 6.Никульникова Наталья Викторовна | - врач Петровской амбулатории |

Глава Петровского сельского поселения

Павловского муниципального района

Воронежской области                                                                                  В.А.Реутский

Приложение №2

к распоряжению администрации

Петровского сельского поселения

от 12.02.2019 года  № 4-р

ПЛАН

проведения первоочередных мероприятий при подготовке к паводку в 2019 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок (дата) исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение связью, информацией, оповещением и наблюдением на паводковый период. | с 22.02.2018 г на весь период | Глава поселения |
| 2. | Образование паводковой комиссии на территории сельского поселения | не позднее 25.02.2018 г. | Глава поселения |
| 3. | Провести разъяснительную работу с населением и руководителями организаций по страхованию имущества на случай затопления при высоком паводке. | с 26.02.2018 г. на весь период | Глава поселения, члены противопаводковой комиссии |
| 4. | Провести подготовительную работу на случай эвакуации населения, животных из затопляемых зон. | не позднее 26.02.2018 г. | Глава поселения и члены противопаводковой комиссии |
| 5. | Провести герметизацию скважин подземного водозабора питьевой воды. | не позднее 26.02.2018 г. | члены противопаводковой комиссии |
| 6. | Подготовить к пропуску таловых вод мостовые, трубчатые переходы через дороги | не позднее 26.02.2018 г. | члены противопаводковой комиссии |
| 7. | Создать запас мешкотары в количестве 100 штук | не позднее 26.02.2018 г. | Павловское РАЙПО |
| 8. | Создать необходимый запас продовольствия и товаров повседневного спроса в населенных пунктах (пос. Рассвет), доступ к которым в паводковый период затруднен. | Не позднее 26.02.2018 г. | Глава поселения, Павловское РАЙПО |
| 9. | Обеспечить медицинское обслуживание населения подтопляемых посёлков | Не позднее 26.02.2018 г. | Фельдшер Михайловского ФАП |
| 10. | Обеспечить пожарную безопасность на затопляемых участках населенных пунктов поселения | На весь период | глава поселения, директор ЗАО « Павловская МТС» |
| 11. | Для осуществления мониторинга прохождения половодья организовать взаимодействие с гидрометеостанцией, а также наблюдение за состоянием водных объектов на территории поселения | На весь период | Противопаводковая комиссия |

Глава Петровского сельского поселения

Павловского муниципального района                                                                      В.А.Реутский