АДМИНИСТРАЦИЯ   ПЕТРОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПАВЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА   ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 20.03.2018   № 9-р

с.Петровка

О  проведении  месячника и субботников

по благоустройству  и санитарной очистке

территории Петровского  сельского

поселения в весенний период 2019 года

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 г № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,

Уставом  Петровского  сельского поселения ,в целях приведения   территорий, зданий и сооружений в надлежащее состояние после зимнего периода, повышения уровня благоустройства, улучшения состояния озеленённых территорий и участков  размещения объектов общественного, социально-культурного значения   на территории поселения,

1.Провести  с  01  апреля  по 30  апреля   2019 года   месячник по благоустройству и   санитарной очистке населенных пунктов   Петровского  сельского  поселения .

2.Объявить субботниками 6,13,20,27 апреля  2019г.

3.Установить санитарные дни-каждая пятница недели.

4.Утвердить план мероприятий по проведению  субботников согласно  приложению № 1.

5.Утвердить рабочую группу по контролю  за проведением  работ по благоустройству и санитарной очистке территории согласно приложению № 2.

6.Утвердить земельные участки   и площади, расположенные  на подведомственных  территориях  в целях наведения и поддержания на них   порядка , закрепленные    за индивидуальными  предпринимателями, предприятиями , организациями,  учреждениями согласно приложению № 3.

7.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Петровского сельского поселения                                             В.А.Реутский

Приложение  № 1

к распоряжению главы

Петровского сельского поселения

от 19.03.2019   № 9-р

ПЛАН

мероприятий по проведению месячника  по благоустройству и санитарной очистке территории  Петровского  сельского поселения Павловского муниципального района

| № п/п | Наименование мероприятия | Единицы измерения | Планируемый объем работ | Адрес проведения мероприятий | Дата проведения мероприятий по благоустройству | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество населенных пунктов, в которых планируется провести субботник | шт. | 3 | с.Петровка,с.Михайловка,пос.Белая Деревня | 6,13,20,27 апреля | Реутский В.А.-глава поселения |
| 2 | Количество участников всего | чел. | 1008 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | работников администрации | чел. | 8 |  |  |  |
|  | работников ЖКХ | чел. | 0 |  |  |  |
|  | работников предприятий, организаций | чел. | 130 |  |  |  |
|  | школьников, студентов | чел. | 110 |  |  |  |
|  | населения | чел. | 760 |  |  |  |
| 3. | Убрать территории всего | кв.м | 95000 |  |  |  |
| 4. | Прибрежных полос | кв.м | - |  |  |  |
| 5. | Озелененных территорий (парков и скверов) | кв.м | 13500 |  |  |  |
|  |  | шт. | 2 |  |  |  |
| 6. | Лесных массивов | кв.м | - |  |  |  |
| 7. | Придорожных лесополос | кв.м | - |  |  |  |
| 8. | Посадка деревьев | шт. | - |  |  |  |
| 9. | Посадка кустарника | шт. | - |  |  |  |
| 10. | Рыхление газонов | кв.м | 250 |  |  |  |
| 11. | Удалить сухостойных и аварийных деревьев | шт. | - |  |  |  |
| 12. | Побелка деревьев | шт. | 80 |  |  |  |
| 13. | Кронирование деревьев | шт. | - |  |  |  |
| 14. | Вывоз мусора всего | куб.м | 65 |  |  |  |
| 15. | Ремонт малых архитектурных форм | шт. | - |  |  |  |
| 16. | Благоустройство детских площадок | шт. | - |  |  |  |
| 17. | Ремонт турникета, ограждений | п.м |  |  |  |  |
| 18. | Очистка контейнерных площадок | ш.т | - |  |  |  |
| 19. | Окраска урн | шт. | - |  |  |  |
| 20. | Окраска бордюрного камня | шт. | - |  |  |  |
| 21. | Окраска малых архитектурных форм | шт. | - |  |  |  |
| 22. | Очистка опор освещения | шт. | - |  |  |  |
| 23. | Уборка прилегающих территорий к зданиям,сооружениям, учреждениям,предприятиям,организациям | кв.м | 20600 |  |  |  |
| 24. | Уборка бесхозяйных территорий | кв.м. | 4000 |  |  |  |
| 25. | Ликвидация несанкционированных свалок | шт. | 2 |  |  |  |
| 26. | Вывезено мусора с несанкционированных свалок | куб. м | 5 |  |  |  |
| 27. | Задействовано техники | ед. | 4 |  |  |  |
| 28. | Количество предприятий, организаций, учреждений, участвующих в субботнике | шт. | 20 |  |  |  |
| 29. | Очистка прилотковой зоны | п.м | - |  |  |  |
| 30. | Ремонт цоколей, входных групп многоквартирных домов | шт. | - |  |  |  |
| 31. | Уборка дворовых территорий | кв.м | 70400 |  |  |  |
| 32. | Установка контейнерных площадок/контейнеров | шт. | - |  |  |  |
| 33. | Ямочный ремонт дорожного покрытия | кв.м | - |  |  |  |
| 34. | Уборка кладбищ | шт. | 11 |  |  |  |
| 35. | Вывоз мусора с кладбищ | куб.м | 15 |  |  |  |
| 36. | Благоустройство воинских захоронений, мемориальных комплексов и братских могил | шт. | 3 |  |  |  |
| 37. | Вывоз мусора с территории воинских захоронений, мемориальных комплексов и братских могил | куб. м | 0,5 |  |  |  |

Глава Петровского сельского поселения                                             В.А.Реутский

Приложение  № 2

к распоряжению главы

Петровского сельского поселения

от 19.03.2019   № 9-р

С О С Т А В

рабочей   группы   по  контролю  за  проведением  работ  по санитарной очистке и благоустройству  территории  Петровского сельского поселения  на 2019 год

Председатель комиссии –Реутский Виталий Анатольевич,

глава Петровского сельского  поселения;

Заместитель комиссии  - Алексеева    Анна Михайловна -депутат Совета народных депутатов  Петровского Совета;

Члены комиссии:

Мельник Лидия Гавриловна                  -старший  инспектор администрации

Петровского сельского поселения;

Богатырев   Владимир Петрович         - депутат Совета народных депутатов

Петровского Совета;

Гермоненко  Галина Николаевна         - учитель географии и экологии

Глава Петровского сельского поселения                                             В.А.Реутский

Приложение № 3

к распоряжению главы

Петровского сельского поселения

от 19.03.2019 г № 9-р

Земельные участки   и площади, расположенные  на подведомственных  территориях  в целях наведения и поддержания на них   порядка , закрепленные    за индивидуальными  предпринимателями, предприятиями , организациями,  учреждениями

| № п/п | Организации, предприятия, учреждения | Закрепленные земельные участки | Адрес, площадь земельного участка, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Администрация Петровского сельского поселения | Территория сквера, территория прилегающая к зданию администрации | с.Петровка,пр.Революции,83; 5000,00 кв.м. |
|  | Механическая мастерская ЗАО «Павловская МТС» | Прилегающая территория к мастерской | с.Петровка,ул.Ленина, 61; 200,00кв.м. |
|  | МКОУ « Петровская СОШ» | Прилегающая территория к учреждению (ул.Кирова, ул.Шевченко, со стороны хозяйственного двора ЗАО « Павловская МТС» , территория возле памятника В.И.Ленина | с.Петровка,ул.Кирова,51; 900,00кв.м. |
|  | МДОУ Петровский детский сад | Прилегающая территория | с.Петровка, пр.Революции, 109; 200,00кв.м. |
|  | Магазин Павловского РАЙПО | Прилегающая территория | с.Петровка,пр.Революции, 129а; 120,00кв.м. |
|  | «ООО ПТП Агропромснаб»,магазин «Фаворит» | Прилегающая территория со стороны автомобильной дороги по ул. Комарова ,31а | с.Петровка,ул.Комарова,31а; 100,00кв.м. |
|  | Петровский психоневрологический интернат | Прилегающая территория по ул.Лизы Чайкиной,7 | с.Петровка,ул.Лизы Чайкиной,7; 1500,00 кв.м. |
|  | Петровская участковая больница | Прилегающая территория к зданию | с.Петровка,пр.Революции, 109а; 300 кв.м. |
|  | ИП Воробьева Ю.С. | Прилегающая территория к магазину по ул.Давиденко,38 | с.Петровка,ул.Давиденко,36а; 100,00кв.м. |
|  | ИП Лисицкая И.П. | Прилегающая территория к зданию по пр.Революции,78 | с.Петровка,пр.Революции,7860,00кв.м. |
|  | ИП Жмурко С.Н. | Прилегающая территория к зданиям ( ул.Кирова, ул. Ленина) | с.Петровка,ул.Комарова,58; 100,00кв.м.; с.Петровка,ул.Ленина, 108; 100,00кв.м. |
|  | ИП Самодаева С.В. | Прилегающая территория к магазину пр.Революции,117а | с.Петровка,пр.Революции, 117а; 70кв.м. |
|  | Петровский Дом культуры, | Прилегающая территория | с.Петровка, пр.Революции,108а; 1500,00кв.м. |
|  | Петровское почтовое отделение | Прилегающая территория к зданию | с.Петровка,пр.Революции,72 90,00кв.м. |
|  | АТС, отделение ПАО Сбербанк |  | с.Петровка,пр.Революции,78 60,00 кв.м. |
|  | Петровская ветеринарная лечебница | Прилегающая территория ул.Кирова | с.Петровка,ул.Кирова,6; 100,00кв.м. |
|  | Михайловский ФАП | Прилегающая территория ул.З.Космодемьянской,4 | с.Михайловка, ул.З.Космодемьянской,4; 50,00кв.м. |
|  | Магазин ИП Витнова | Прилегающая территория к зданию | с.Михайловка, ул.З.Космодемьянской,1; 50,00кв.м. |
|  | Михайловское отделение связи | Прилегающая территория к зданию | с.Михайловка,ул.60 лет Октября,15; 100,00 кв.м. |
|  | Михайловский Дом культуры | Прилегающая территория к зданию | с.Михайловка,ул.60 лет Октября,1б; 10000,00 кв.м. |

Глава Петровского сельского поселения                                             В.А.Реутский